**Projektbericht 23.11.2023**

Heute haben wir die Arbeitspakete Layout und Style bearbeitet. Wir konnten das Layout Arbeitspaket abschliessen jedoch das Style Arbeitspaket noch nicht. Das nächste mal werden wir weiter am Style Arbeitspaket arbeiten und es abschliessen. Momentan sind wir noch in unserem Zeitplan und wenn wir das Style Arbeitspaket das nächste mal abschliessen können, bleiben wir auch weiterhin im Zeitplan. Noch etwas weiteres Nennenswertes; Heute gab es eine Änderung des Entwicklerteams, unser 4tes Mitglied Vuk Ilic wurde nun nach Fehlender Kommunikation die letzten Male erfolgreich in unser Projekt eingeführt und konnte heute anfangen mit dem entwickeln.